**Echéancier prévisionnel et réel du projet**

**Jour actuel** # % accompli (au-delà du plan) Deadlines

**PÉRIODES**

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94**

**Chef de projet**

**Réunions X X X X X X X X X X X**

**Rédaction du compte- rendu de réunion**

**Rédaction de la matrice RACI** 9 6 9 6 **100%**

**Rédaction de l'échéancier** 15 7 15 7 **100%**

**Rédaction du cahier des charges** 9 42 9 60 **100%**

**Rédaction du rapport** 33 42 59 19 **100%**

**Relecture et modification du rapport** 75 7 78 6 **100%**

**Préparation de la soutenance** 82 6 78 7 **80%**

**Recherche de plateformes d'exercices existantes** 1 7 1 7 **100%**

**Recherche des outils utilisés** 8 28 8 42 **100%**

**Création de la grille d'analyse des outils** 16 35 16 49 **100%**

**Faire un questionnaire auprès des étudiants** 29 15 36 8 **100%**

**Analyse des avis des étudiants** 44 7 44 2 **100%**

**Analyse des outils existants** 51 18 36 27 **100%**

**Rédaction du livrable** 69 10 62 9 **100%**

Légende chef de projet

FAURE Lora-Line

PELLEGRIN Noémie

Durée du plan Début réel % accompli Réel (au-delà du plan)

**ACTIVITÉ DÉBUT DU PLAN DURÉE DU PLAN DÉBUT RÉEL DURÉE RÉELLE**

**POURCENTAGE ACCOMPLI**

Semaine 1

10/02 Semaine 2 17/02 Semaine 3 24/02 Semaine 4 02/03

Semaine 5 09/03 Semaine 6 16/03

Semaine 7 23/03 Semaine 8 30/03 Semaine 9 06/04 Semaine 10 13/04 Semaine 11 20/04

Semaine 12 27/04 Semaine 13 04/05 Semaine 14 11/05